- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – г. ОСТАШКОВ»

- СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

- Р Е Ш Е Н И Е

| 03 апреля 2009 г. | г. Осташков | № 60 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении адресной программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы

Рассмотрев проект адресной программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы, в соответствии с пп.4 п.1 статьи 29 Устава муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков»,               Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить адресную программу муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО «Городское поселение- г. Осташков» по развитию города, благоустройству и городскому хозяйству Б.А. Соколова.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования

«Городское поселение – г. Осташков»					Н.П.Протасов

Приложение

Утверждена

Решением Совета депутатов

МО «Городское поселение-

г. Осташков»

от 03.04.2009 г.     № 60

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

МО «Городское поселение- г. Осташков» по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы»

- Паспорт

«Адресная программа МО «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов

на 2009-2010 годы»

| Наименование программы | «Адресная программа МО «Городское поселение-г.Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон); постановление Администрации Тверской области от 14.03.2008 № 56-па «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Заказчик Программы | МО «Городское поселение-г.Осташков» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» |
| Цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного, местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами; - создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на территории МО «Городское поселение-г.Осташков», включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами; - создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; - обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; |
| Срок реализации Программы | 2009-2010 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет 20294,945тыс. руб., из них за счет средств: - Фонда – 17767,175 тыс. руб.; - областного бюджета Тверской области – 1242,515 тыс. руб.; - местных бюджетов – 138,055 тыс. руб.; - товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников помещений – 1147,219 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 19 ед.; - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт – 41601тыс. кв. м; - доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу, 78 процентов; - - количество граждан, условия проживания которых в многоквартирных домах стали значительно лучше, - 1861 чел. - - доля управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства или муниципального образования менее 25 процентов, в общем объеме управляющих организаций, действующих на рынке жилищных услуг МО «Городское поселение-г.Осташков» 89,9 процентов - - увеличение общего количества товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов до 20 процентов от количества многоквартирных домов. |
| Управление Программой | Координацию деятельности Программы по ее реализации осуществляет Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. На этих принципах основывается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль самих собственников помещений в вопросах, касающихся создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Тверской области должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления, предусмотренных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На 01.03.2009г. определились со способом управления собственники помещений 397 многоквартирных домов (100%), в том числе управление управляющей организацией выбрали собственники 357 домов (89,9%),  собственники помещений 40 многоквартирных домов   создали товарищества собственников жилья.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

- широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольность создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

- обеспечение равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ.

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей предполагается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку ТСЖ,  управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного, местных бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

- обеспечить условия для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы.

Раздел III.  Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям и направленных на обеспечение эффективного использования бюджетных средств и достижения целей Программы.

Исполнителями мероприятий являются:

Администрация МО «Городское поселение- г.Осташков»

- товарищества собственников жилья

- собственники помещений в многоквартирных домах.

Программа включает мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Методологическое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение г.Осташков» | 2009-2010 годы |
| 2 | Обеспечение долевого финансирования капитального ремонта объектов, включенных в Программу | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010 годы |
| 3 | Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Собственники помещений в многоквартирных домах, ТСЖ. | март 2009 года |
| 4 | Привлечение средств собственников на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009 -2010 годы |
| 5 | Оказание помощи управляющим организациям, ТСЖ, по привлечению подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010годы |
| 6 | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управляющие организации, ТСЖ, привлекаемые подрядные организации | 2009-2010 годы |
| 7 | Осуществление контроля за расходованием средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение- г.Осташков», управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений | 2009-2010 годы |
| 8 | Согласование актов выполненных работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010 годы |
| 9 | Координация вопросов реализации Программы | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010 годы |
| 10 | Мониторинг и анализ реализации программных мероприятий | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010 годы |
| 11 | Информационное сопровождение реализации Программы | Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» | 2009-2010 годы |

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2009-2010 годы.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской области, средств местного бюджета,  средств ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещений управляющими организациями (далее – собственники помещений).

- Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования   представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования Тверской области - участника Программы | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства Фонда | средства областного и местных бюджетов |  |  | средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собствен-ников помеще-ний | всего из всех источни-ков |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | област- ного бюдже-та Твер-ской области | мест-ных бюд-жетов |  |  |
| 1 | МО «Городское поселение-г.Осташков» | 17767,2 | 1380,5 | 1242,5 | 138,0 | 1147,2 | 20294,9 |

Раздел VI.  Социально-экономическое обоснование выделения средств

на реализацию Программы

Реализация Программы на территории МО «Городское поселение-г.Осташков» позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания части населения  путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

- сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

- сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами.

Раздел VII. Перечень многоквартирных домов,

подлежащих капитальному ремонту с использованием средств Фонда

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки «Адресной программы «МО «Городское поселение - г.Осташков» по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов на 2009-2010 годы» за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области и местного бюджета приведен в приложение 1 к настоящей Программе.

- Раздел VIII. Управление Программой,

- контроль за ее реализацией

Общее руководство и управление Программой осуществляет  Администрация МО «Городское поселение-г.Осташков» которая:

- ежемесячно организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет:

- МО «Городское поселение - г.Осташков»;

Все изменения и дополнения к Программе утверждаются решением Совета депутатов  МО «Городское поселение - г.Осташков».

Раздел IX. Планируемые показатели и индикаторы

эффективности выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы  представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели выполнения Программы | Достигнуто в результате выполнения Программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | еди-ницы изме-рения |  |
| 1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов | ед. | 19 |
| 1.2. общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 38586,9 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. кв. м | 31774,2 |
| 1.4. количество граждан, условия проживания которых в многоквартирных домах стали значительно лучше | тыс. чел. | 1861 |
| 1.5. доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу | проц. | 78,9 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | проц. | 100 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной программы | проц. | 14,6 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной программы (накопительным итогом) | проц. | 14,6 |
| 3. Объем финансирования проведения капитального ремонта: 3.1. всего | тыс. руб. | 20294,945 |
| 3.2. в том числе: за счет средств Фонда | тыс. руб. | 17767,175 |
| 3.3. за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 1242,496 |
| 3.4. за счет средств местных бюджетов | тыс. руб. | 138,055 |
| 3.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации | тыс. руб. | 1147,219 |
| 5. Изменение количества домов, объединенных в товарищества собственников жилья с даты принятия региональной Программы | ед./ проц. | 80/ 20 |

Индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице 4, при условии продолжения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона  от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства».

Таблица 4

| № п/п | Индикатор эффективности | Единицы измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I. Индикаторы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов в целом в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы | проц. | 15 | 15 |
| 1.2 | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы в целом | проц. | 10 | 20 |
| 1.3 | Увеличение доли управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю государства или муниципального образования менее 25 %, от общего количества управляющих организаций | проц. | 100 | 100 |

- Раздел X. Информационное и методическое обеспечение Программы

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации.

Администрация МО «Городское поселение - г.Осташков» организует на постоянной основе работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений.