- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

- «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –  г. ОСТАШКОВ»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

- Р Е Ш Е Н И Е

| 30 марта 2011 г. | г. Осташков | - № 234 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение - г.Осташков» от 25.02.2011г. №220

В связи с уточнением данных по аварийным жилым домам, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного муниципального образования МО «Городское поселение - г.Осташков» на 2011 год, утвержденную Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение - г.Осташков» от 25.02.2011г. №220, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного муниципального образования  «Городское поселение - г.Осташков», утвержденную Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение - г.Осташков»от 25.02.2011г №220

1.1.в паспорте программы:

- в строке « Объемы и источники финансирования программы» цифры «86113800» заменить на цифры «69861000», цифры «79904995» заменить на цифры «39449744», цифры «5587925» заменить на цифры «13292330», цифры « «620880» заменить на цифры «1476926», добавить строку дополнительные источники финансирования с цифрой «15414000»;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты выполнения программы» цифры «3380,5» заменить на цифры «2592,6», цифры «186» заменить на цифры «125»;

- в строке «Оценка эффективности социальных и экономических  последствий реализации Программы» цифры «12» заменить на цифры «14,6»;

1.2. в разделе II. «Срок реализации программы и ее общая стоимость» в третьем абзаце  цифры «86113800» заменить на цифры «69861000»;

1.3.в разделе III. «Основные направления реализации программы» пункт а изложить в новой редакции:

«а) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов производится в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации»;

1.4. в разделе IV. «Финансирование программы»  абзац 1 изложить в новой редакции:

- «Стоимость 1м2 жилого помещения принята 30000 рублей»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

| №№ п/п | Наимено-вание муниципа-льного образования - участника Программы | Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в рублях |  |  |  | Допол-нитель-ные источ-ники финан-сирова-ния | Всего из всех источни-ков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства Фонда | объем средств областного и местных бюджетов, в рублях |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | средства област-ного бюджета Тверской области | средст-ва мест-ных бюдже-тов |  |  |
| 1 | Городское поселение -г.Осташков | 39449744 | 14769256 | 13292330 | 1476926 | 15642000 | 69861000 |

добавить абзац:

«при реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда – 72,76% областного бюджета Тверской области – 24,516% и средств местного бюджета - 2,724%»;

1.5. в разделе V. «Обоснование объема финансирования Программы по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

в абзаце 2 цифры «86113800» заменить на цифры «69861000»;

в абзаце 3  цифры «3380,5» заменить на цифры «2592,6»;

Таблицу 2 изложить в новой редакции

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объемы средств на переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов* в зависимости от способов переселения, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе из жилых помещений по видам жилищного фонда |  |  |  |  |
|  |  | частного жилищного фонда |  |  | муниципального жилищного фонда |  |
|  |  | выкуп по договору купли-продажи | предоставления жилых помещений по договору мены |  | во вновь построенных многоквар-тирных домах | приоб-ретенных на жилищном рынке |
|  |  |  | во вновь построен-ных домах | приобретенных на жилищ-ном рынке |  |  |
| 1 | МО «Городское поселение -г.Осташков» |  | 35574000 |  | 34287000 |  |

1.6. в разделе VII. «Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу»  изложить в новой редакции:

| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома м2 |
| --- | --- |
| 1.ул.Рабочая, д.11 а | 194,3 |
| 2.Рабочий городок, д.35 | 51,1 |
| 3.ул.Локомотивная, д.7 | 110,9 |
| 4.ул.Рябочкина, д.59 | 117,2 |
| 5.ул.Евстафьевская, д.35 | 152,1 |
| 6.ул.Евстафьевская, д.3 | 163,1 |
| 7.ул.Тимофеевская, д.142 | 494,1 |
| 8.ул.Тимофеевская, д.146 | 342,6 |
| 9.ул.Тимофеевская, д.151 | 316,9 |
| 10.ул.Володарского, д.60 | 129,1 |
| 11.110 км, д.3 | 137,7 |
| 12.Проспект Ленинский, д.6 | 293,3 |
| ИТОГО: | 2592,6 |

- Приложение к решению «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение - г. Осташков» на 2011 год» изложить в новой редакции  (приложения 1 к настоящему решению);

- 1.7. добавить приложение 2 к настоящему решению «Планируемые показатели выполнения Программы по МО  «Городское поселение - г.Осташков» на 2011год».

- 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Селигер».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

| Глава муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» | Н.П.Протасов |
| --- | --- |

| Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение-г. Осташков» от «30» марта 2011 г. № 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение - г. Осташков» на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего |  | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м |  | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Рабочая, д.11а | 89-1 | 21.11. 2005 | 04 2011 | 03 2012 | 11 | 11 | 194,3 | 5 | 2 | 3 | 194,3 | 65,6 |  | 128,7 | 5829000 | 4241180 | 1429038 | 158782 | 666000 |
| 2 | Рабочий городок, д..35 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 4 | 4 | 51,1 | 2 |  | 2 | 51,1 |  |  | 51,1 | 1533000 | 1115411 | 375830 | 41759 | 492000 |
| 3 | ул. Локомотивная, д.7 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 9 | 9 | 110,9 | 3 | 1 | 2 | 110,9 |  | 27,3 | 83,6 | 3327000 | 2420725 | 815647 | 90628 | 519000 |
| 4 | ул. Рябочкина, д.59 | 101-А | 29.12.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 4 | 4 | 101,9 | 2 |  | 2 | 55,1 |  |  | 55,1 | 1653000 | 1202723 | 405249 | 45028 | 900000 |
| 5 | ул. Евстафьевская, д..35 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 8 | 8 | 146,1 | 4 | 3 | 1 | 97,3 |  | 63,0 | 34,3 | 2919000 | 2123864 | 715622 | 79514 | 2208000 |
| 6 | ул. Евстафьевская, д.3 | 44-1 | 28.07.2009 | 04 2011 | 03 2012 | 11 | 11 | 163,1 | 6 | 6 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 4893000 | 3560147 | 1199568 | 133285 | 1485000 |
| 7 | ул. Тимофеевская, д. 142 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 25 | 25 | 433,5 | 8 | 5 | 3 | 433,5 |  | 269,9 | 163,6 | 13005000 | 9462438 | 3188306 | 354256 | 2295000 |
| 8 | ул. Тимофееская, д. 146 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 23 | 23 | 286,0 | 9 | 6 | 3 | 237,3 |  | 166,3 | 71,0 | 7119000 | 5179784 | 1745294 | 193922 | 3585000 |
| 9 | ул. Тимофеевская, д. 151 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 11 | 11 | 290,1 | 4 | 1 | 3 | 153,1 |  | 34,2 | 118,9 | 4593000 | 3341867 | 1126020 | 125113 | 1167000 |
| 10 | ул. Володарского, д. 60 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 2 | 2 | 112,2 | 2 | 1 | 1 | 56,1 |  | 31,8 | 24,3 | 1683000 | 1224551 | 412604 | 45845 | 222000 |
| 11 | 110 км, д. 3 | 89-1 | 21.11.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 9 | 9 | 117,2 | 3 | 1 | 2 | 117,2 |  | 35,1 | 82,1 | 3516000 | 2558242 | 861983 | 95775 | 885000 |
| 12 | пр-кт Ленинский, д. 6 | 101-А | 29.12.2005 | 04 2011 | 03 2012 | 8 | 8 | 235,1 | 5 | 4 | 1 | 138,3 |  | 115,7 | 22,6 | 4149000 | 3018812 | 1017169 | 113019 | 1218000 |
| Итого по МО «Городское поселение – г. Осташков» |  | Х | Х | Х | Х | 125 | 125 | 2241,5 | 53 | 30 | 23 | 1807,3 |  | 972,0 | 835,3 | 54219000 | 39449744 | 13292330 | 1476926 | 15642000 |

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение-г. Осташков» от «30» марта 2011 г. № 234

Планируемые показатели выполнения Программы по МО «Городское поселение - г.Осташков» на 2011год

| № п/п | Показатели выполнения Программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО «Городское поселение - г.Осташков" |
| 1 | Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 125 |
| 2 | Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | % | 17,9% |
| 3 | Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | кол-во | 12 |
| 4 | Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы (накопительным итогом) | % | 29,7% |
| 5 | Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | кол-во | 53 |
|  |  | кв. м. | 1807,3 |
| 6 | Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 25,2% |
| 7 | Предельная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | руб. | 30000 |
| 8 | Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда для Тверской области на выполнение региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | % |  |