АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – г. ОСТАШКОВ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| «11» февраля 2014 г. | г. Осташков | № 41/1 |
| --- | --- | --- |

О дальнейшем использовании многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания и аварийными и сроках отселения, проживающих в них лиц, включенных во 2 этап Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение – г. Осташков» на 2013-2017 годы»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, руководствуясь Уставом  МО «Городское поселение – г. Осташков», на основании заключений межведомственной комиссии о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, Постановления администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» от 28.05.2013 года №346 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на  2013-2017 годы» (с изменениями) и письма Главного Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области от 23.01.2014 г. №262/02:

1. Определить многоквартирные дома, признанные в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания, включенные во 2 этап Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение – г. Осташков» на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» от 28.05.2013 года №346 (с изменениями) в дальнейшем:

1.1. подлежащие  сносу по адресам:

- Тверская область, г. Осташков, ул. К. Заслонова, д. 6г.

- Тверская область, г. Осташков, пер. Осташковский, д. 15,

- Тверская область, г. Осташков, проезд Продольный, д. 11,

- Тверская область, г. Осташков, Рабочий городок, д. 26,

- Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 25 а.

1.2. подлежащие реконструкции по адресам:

- Тверская область, г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 5,

- Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 2,

- Тверская область, г. Осташков, пер. Восточный, д. 2,

- Тверская область, г. Осташков, ул. Орловского, д. 16,

- Тверская область, г. Осташков, ул. Евстафьевская, д.37

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется дальнейшее использование в рамках реализации 2 этапа Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение - г. Осташков» на 2013 - 2017 годы, утвержденной Постановлением администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» от 28.05.2013 года №346 (с изменениями) согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» | С.В. Хлебородов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

МО «Городское поселение - г. Осташков»

от «11» февраля 2014 г. № 41/1

| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется дальнейшее использование в рамках реализации 2 этапа Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Городское поселение - г. Осташков» на 2013 - 2017 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Дальнейшее использование аварийного МКД |
|  |  | Номер | Дата |  |  |
| II этап 2014 год |
| 1. | г. Осташков ул. Евстафьевская д.5 | заключение межведомственной комиссии №18 | 08.10.2009 | 31.12.2015 | Передача на реконструкцию |
| 2. | г. Осташков ул. Орловского д.16 | заключение межведомственной комиссии № 33 | 08.10.2009 | 31.12.2015 | Передача на реконструкцию |
| 3. | г. Осташков ул. Рабочая д.2 | заключение межведомственной комиссии №41 | 02.11.2009 | 31.12.2015 | Передача на реконструкцию |
| 4. | г. Осташков ул. Евстафьевская д.37 | заключение межведомственной комиссии № 16 | 08.10.2009 | 31.12.2015 | Передача на реконструкцию |
| 5. | г. Осташков ул. Константина Заслонова д.6г | заключение межведомственной комиссии №19 | 08.10.2009 | 31.12.2015 | Планируемая дата сноса МКД IV квартал 2016 г. |
| 6. | г. Осташков пер Восточный д.2 | заключение межведомственной комиссии №25 | 08.10.1009 | 31.12.2015 | Передача на реконструкцию |
| 7. | г. Осташков пер Осташковский д.15 | заключение межведомственной комиссии №32 | 08.10.2009 | 31.12.2015 | Планируемая дата сноса МКД IV квартал 2016 г. |
| 8. | г. Осташков проезд Продольный д.11 | заключение межведомственной комиссии №35 | 09.10.2009 | 31.12.2015 | Планируемая дата сноса МКД IV квартал 2016 г. |
| 9. | г. Осташков ул. Рабочая д.25а | заключение межведомственной комиссии № 36 | 09.10.2009 | 31.12.2015 | Планируемая дата сноса МКД IV квартал 2016 г. |
| 10. | г. Осташков Рабочий городок д.26 | заключение межведомственной комиссии №37 | 09.10.2009 | 31.12.2015 | Планируемая дата сноса МКД IV квартал 2016 г. |