АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  –  г.  ОСТАШКОВ»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| «03» апреля 2012 г. | г. Осташков | №150 |
| --- | --- | --- |

О проведении  двухмесячника по благоустройству   и улучшению санитарного состояния  территории МО «Городское поселение – г. Осташков»

В соответствии с Кодексом благоустройства и Уставом МО «Городское поселение-г. Осташков», в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» постановляет:

1. Провести на территории МО «Городское поселение – г. Осташков»  в период с 21 апреля по 20 июня  2012 года двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния города.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству города на период проведения двухмесячника (прилагается).

3.  Определить днями массовых субботников по благоустройству города 21, 27 и 28 апреля и 19 мая 2012 года.

4. Для координации работ по проведению месячника утвердить рабочую группу в следующем составе:

Хлебородов С.В.  -  заместитель     главы  администрации МО «Городское поселение –  г.  Осташков»,   председатель группы;

Маурина Т.В. – заместитель председателя Совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков» (по согласованию);

Соколов Б.А. – депутат Совета депутатов МО «Городское поселение – г. Осташков» (по согласованию);

Ткач Е.К.      – начальник отдела архитектуры и строительства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков»;

Тучин П.Н.       -  начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков»;

Шарапова С.В. –  руководитель сектора по развитию жилищно-коммунального комплекса  отдела ЖКХ и благоустройства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков».

5. Председателю рабочей группы  Хлебородову С.В.:

5.1. провести совещание с  руководителями организаций  и предприятий города по организации и проведению двухмесячника благоустройства;

5.2. подвести итоги по результатам проведенных мероприятий.

6.  Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:

6.1. разработать планы мероприятий по благоустройству прилегающих и закрепленных территорий   в рамках проведения двухмесячника и массовых субботников в срок до 21 апреля 2012 года;

6.2. застройщикам и подрядным организациям  привести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории города, обратив особое внимание на оборудование выездов со строительных площадок;

6.3. управляющим организациям, ТСЖ провести разъяснительную работу и организовать жителей для выполнения мероприятий по уборке придомовых территорий домовладений.

6.4. организовать сбор и обеспечить своевременный вывоз собранного на закрепленных территориях мусора;

7. Отделу ЖКХ и благоустройства  администрации  МО «Городское поселение –     г. Осташков» (Тучин П.Н.):

7.1. организовать выполнение работ по восстановлению разрытий, текущему ремонту дорог и вывозу мусора;

7.2.  обеспечить привлечение к данным работам все коммунальные службы города;

8.  ООО «ДСУ» (Николаеву А.В.)  произвести очистку дорог с асфальтовым покрытием, грейдерование грунтовых  дорог, сбор и вывоз образовавшегося смета и мусора с обочин и лотковой зоны дорог в границах МО «Городское поселение – г. Осташков».

9. ООО «Осташков ЖКХ» (Осипенко В.А.) организовать прием мусора на безвозмездной основе от организаций, обслуживающих жилищный фонд, при наличии письменного согласования  с отделом ЖКХ и благоустройства администрации  МО «Городское поселение – г. Осташков» (Тучин П.Н.).

10. Рекомендовать  должностным лицам администрации МО «Осташковкий район» и должностным лицам администрации МО «Городское поселение – г. Осташков», уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с главой 5 "Административные правонарушения в сфере коммунального хозяйства и благоустройства" Закона Тверской области от 14 июля 2003 года N 46-ЗО "Об административных правонарушениях" при нарушении законодательства, применять меры административного воздействия к физическим, должностным и юридическим лицам.

11.  Отделу  архитектуры и строительства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» (Ткач Е.К.):

11.1. произвести осмотр фасадов зданий и выдать предписание собственникам и управляющим компаниям о приведении их в надлежащее состояние;

11.2. провести проверку всех строительных площадок, расположенных на территории города (в т.ч. территорий, прилегающих к ним), выдать предписания о приведении их в надлежащее состояние.

12. Отделу по организационным  и общим вопросам администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» обеспечить разъяснительную и агитационную работу по привлечению населения к участию в месячнике по благоустройству, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города.

Итоги по результатам проведения двухмесячника по благоустройству города опубликовать в газете «Селигер».

13. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Селигер».

14. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

| Глава администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» | И.Н.Никитухин |
| --- | --- |

Утвержден

Постановлением администрации

МО «Городское поселение – г. Осташков»

от  «03» апреля  2012г. № 150

План

мероприятий по благоустройству города

на период проведения месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния города

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собраний с руководителями предприятий, организаций. | до 21 апреля | Администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» |
| 2 | Санитарная очистка придомовой территории, прилегающих и закрепленных территорий от бытового и строительного мусора | до 20 июня | УК ООО «Служба заказчика», ООО «Союз Селигер», ООО «Осташков ЖКХ», предприятия, организации и учреждения, осуществляющим свою деятельность на территории города Осташкова независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, предприниматели без образования юридического лица, учреждения здравоохранения, образования и собственники домовладений |
| 3 | Санитарная очистка скверов, парков, набережной, Набережного сада, кладбищ, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | до 1 июня | ООО «Осташков ЖКХ», арендаторы территорий, по согласованию учебные заведения, учреждения и организации |
| 3 | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домам в частном секторе | до 1 июня | собственники домовладений |
| 4 | Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий, к ним прилегающих, от мусора, ремонт объектов благоустройства | до 15 мая | Сектор торговли, услуг и защите прав потребителей отдела социально –экономического развития администрации МО «Городское поселение – г.Осташков», руководители предприятий потребительского рынка. ООО «Фортуна и К», ООО «Строй регион», владельцы и арендаторы торговых точек |
| 5 | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | до 15 мая | Отдел ЖКХ и благоустройства МО «Городское поселение – г.Осташков», ООО «Осташков ЖКХ» |
| 6 | Ремонт контейнерных площадок, контейнеров | до 20 июня | ООО УК «Служба заказчика», ООО «Союз Селигер», ООО «Осташков ЖКХ» |
| 7 | Текущий ремонт, покраска остановочных пунктов | до 20 июня | МУП «Осташковское АТП», владельцы торговых павильонов на остановках |
| 8 | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка сучьев и поросли уборка, вывоз и утилизация | согласно планам | Отдел ЖКХ и благоустройства МО «Городское поселение – г.Осташков», ООО «Осташков ЖКХ», ООО «РЭК» |
| 9 | Восстановление разрытий после аварийных ремонтов коммуникаций | согласно графику | Организации и лица производившие земляные работы с нарушением целостность дорожного полотна |
| 10 | Текущий ремонт дорожного покрытия (согласно утвержденному графику) | согласно графику | Отдел ЖКХ и благоустройства МО «Городское поселение – г.Осташков» |
| 11 | Комиссионная проверка результатов проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | с 04 по 20 июня | Рабочая группа МО «Городское поселение – г.Осташков» |