- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – г. ОСТАШКОВ» 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

- Р Е Ш Е Н И Е

| «11» октября 2012 г. | г. Осташков | - № 362 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении адресной программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 – 2014  годы  (установка теплоузлов)

Рассмотрев проект адресной программы муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 – 2014  годы (установка теплоузлов), в соответствии с пп.4 п.1 статьи 31 Устава муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков», Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить адресную программу муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 – 2014 годы (установка теплоузлов), (прилагается).

- 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Селигер».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО «Городское поселение - г. Осташков» по развитию города, благоустройству и городскому хозяйству Б.А. Соколова.

| Глава муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» | Б.С. Кобзарев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение - г.Осташков»

от  «11» октября 2012г.  № 362

Адресная программа

МО «Городское поселение - г.Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 – 2014 годы»

(ремонт теплоузлов)

- Паспорт

«Адресная программа  МО «Городское поселение - г.Осташков»  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  на 2012-2014  годы»

(ремонт теплоузлов)

| Наименование программы | «Адресная программа МО «Городское поселение -г.Осташков» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 - 2014 годы» (Установка теплоузлов) (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Реконструкция тепловых сетей, перевод МКД на четырехтрубную систему отопления и горячего водоснабжения |
| Заказчик Программы | МО «Городское поселение - г.Осташков» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» |
| Цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | Реализация программы энергоэффективности; Учет и регулирование потребления энергоресурсов; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; |
| Срок реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Участники Программы | Муниципальное образование «Городское поселение – г. Осташков» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет 5 295967,0 руб., из них за счет средств: - МО «Городское поселение – г. Осташков – 5 295967,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт ( установка теплоузлов) - 8 ед.; - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт – 38 172,6 кв. м; - - количество граждан, условия проживания которых в многоквартирных домах стали значительно лучше, - 1 247 чел. |
| Управление Программой | Координацию деятельности участников Программы по ее реализации осуществляет МО «Городское поселение- г.Осташков» |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. На этих принципах основывается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль самих собственников помещений в вопросах, касающихся создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории МО «Городское поселение - г.Осташков» должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления, предусмотренных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На 01.02.2012 определились со способом управления собственники помещений 374 многоквартирных домов, в том числе управление управляющей организацией выбрали собственники  домов (89,9%), домов,  40  домов  товарищества собственников жилья (10,1%).

В настоящее время у граждан-собственников в большей степени сохраняется сознание потребителя, чем у собственника общего имущества многоквартирного дома.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах (граждан), защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- обеспечение равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в муниципальной собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление финансовой поддержки собственникам помещений в МКД (гражданам) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей предполагается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку собственников помещений в многоквартирных домах (граждан) за счет средств бюджета МО «Городское поселение – г.Осташков» для проведения капитального ремонта многоквартирных домов (установка теплоузлов);

- обеспечить условия для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов.

Раздел III.  Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям и направленных на обеспечение эффективного использования бюджетных средств и достижения целей Программы.

Участниками программных мероприятий являются:

- Администрация МО «Городское поселение - г.Осташков»;

Программа включает мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методологическое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012 год |
| 2 | Обеспечение финансирования капитального ремонта объектов, включенных в Программу | МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012-2014 годы |
| 3 | Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (установка теплоузлов) | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | август- сентябрь 2012год |
| 4 | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Подрядные организации, определенные на основании проведения электронных торгов | 2012 год |
| 5 | Осуществление контроля за осуществлением проведения капитального ремонта, расходованием средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012 год |
| 7 | Согласование актов выполненных работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация МО «Городское поселение г.Осташков» | 2012 год |
| 8 | Координация вопросов реализации Программы | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012 год |
| 9 | Мониторинг и анализ реализации программных мероприятий | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012 год |
| 10 | Информационное сопровождение реализации Программы | Администрация МО «Городское поселение -г.Осташков» | 2012 год |

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2012 – 2014 годы.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета   МО «Городское поселение – г.Осташков».

- Объемы финансирования Программы по источникам финансирования  представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования Тверской области - участника Программы | Объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджетов |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | МО «Городское поселение – г. Осташков» |  |  |
| 1 | МО «Городское поселение -г.Осташков» | 5 295, 967 | 5 295, 967 |  |  |

Раздел VI.  Социально-экономическое обоснование выделения средств

на реализацию Программы

Реализация Программы на территории МО «Городское поселение -г.Осташков» позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания части населения  путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

- сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

Раздел VII. Перечень многоквартирных домов,

подлежащих капитальному ремонту

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту (установка теплоузлов) в рамках Программы, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета МО «Городское поселение – г.Осташков» (далее - Перечень многоквартирных домов), приведен в приложении к настоящей Программе.

- Раздел VIII. Управление Программой,  контроль за ее реализацией

Общее руководство и управление Программой, обобщение и подготовку информации о ходе ее реализации осуществляет Администрация МО «Городское поселение - г.Осташков».

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- Администрация МО «Городское поселение – г.Осташков»

Все изменения и дополнения к Программе утверждаются решением Совета депутатов МО «Городское поселение - г.Осташков».